projekt

UMOWA                                                                                                                                                                   nr ……. /2013

zawarta w dniu	r., pomiędzy:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o., reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu	- 	dr Władysław Brejta

zwany dalej „Zamawiającym",

a

z siedzibą w 	,	,

o NIP ……………………….., reprezentowany przez:

zwanym w dalszej części „Wykonawcą", prowadzącym działalność gospodarczą pod nr                                        ewidencyjnym, zarejestr. ….. ,* wpis do KRS	*

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ogł. BZP nr …………), zgodnie z art. 10.1 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. -Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przez Zamawiającego i wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa                  o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania  pod nazwą

„Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn”

w ramach projektu

„POLSKO – SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa opis przedmiotu zamówienia zawarty                             w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

    - dokumentacje projektowe,

    - przedmiary robót.

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3. 	Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, realizowane będzie na podstawie: zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4.  Wykonawca wykona roboty określone §1 Umowy z surowców, materiałów wraz z wyposażeniem            w urządzenia własne, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów, elementów wyposażenia i urządzeń wykorzystanych do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy,              o którym mowa w § 7 Umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia do  30.09.2014 r., w tym:

## „Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji w Odrzechowej” do 30.07.2014

„Remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa„ do 30.09.2014

§3

PRZEDSTAWICIELE STRON

1.   Przedstawicielem Zamawiającego jest: dr Władysław Brejta tel. + 48 601 515 108

- Przedstawicielem Wykonawcy jest: …..	tel

- Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni Pan/Pani 	…………………………… posiadający/a uprawnienia w zakresie prowadzonych robót  tel. nr	  .

- Nadzór inwestorski przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełni ……………………..posiadający uprawnienia w zakresie prowadzonych robót …………………….

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów ustawy Prawo budowlane i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do wykonania czynności związanych                    z realizacją zadania inwestycyjnego, w szczególności do przekazania terenu budowy, kontrolowania gospodarki materiałowej oraz dokonywania sprawdzenia jakości materiałów i wyrobów przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania, sprawdzania rozliczeń finansowych itp..

- W przypadku zmiany osób określonych w ust. 1-4, strony zobowiązane są do natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana w/w osób nie stanowi zmiany umowy.

§4

OBOWIĄZKI STRON

1.   Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie 8 dni od dnia podpisania umowy,

- dostarczenia Wykonawcy dzienników budowy,

- dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy, projektów budowlanych i wykonawczych,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2.   Wykonawca zobowiązuje się do;

- przekazania Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy, oświadczenia kierownika budowy                      o przyjęciu obowiązków,

- przystąpienia do realizacji zakresu robót nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,                      stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

- zawiadomienia na piśmie o terminie rozpoczęcia robót zarządców dróg oraz właścicieli                          i zarządzających sieciami: elektroenergetyczną, gazową, telekomunikacyjną, wodną, kanalizacyjną itp.,

- uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia stosownych opłat z tego tytułu,

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy                     technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w tym także                     przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji zamontowanych w obiektach budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy,

- zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi,

- zgłaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu gotowości do odbiorów robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umożliwienia                  dokonania odbioru we właściwym terminie,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej, obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnione służby geodezyjne,

- zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej występujących w obrębie prowadzonych prac,                  a w przypadku zniszczenia w/w punktów, ich odtworzenia na własny koszt,

- utrzymania terenu budowy w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

- utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na własny koszt,

- zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy,

- zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresu robót, dostępu do terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy,

- zawiadamiania właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych                    nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku               powiadomienia, szkody po stronie właścicieli lub użytkowników nieruchomości, Wykonawca                  zobowiązany będzie do jej naprawienia na swój koszt,

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu robót, nie później jednak niż przed rozpoczęciem odbioru końcowego, kompletu dokumentów - atestów, certyfikatów itp. – potwierdzających                 dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, a szczególnie protokołów rozruchu, instrukcji obsługi, protokołów badań i sprawdzeń, zezwoleń dotyczących urządzeń, instalacji                      i elementów wyposażenia zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu                     niniejszej umowy, dokumentów potwierdzających zgłoszenie urządzeń Urzędowi Dozoru                     Technicznego - jeśli zajdzie taka potrzeba, oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do                    korzystania z urządzeń i obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, wraz z wykazem tych                  dokumentów,

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej,    w tym pomiarów geodezyjnych,

- stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony                   środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy;

- opłaty i kary w trakcie robót za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach                        z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca,

- uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trakcie wykonywania robót, zobowiązany jest do przeprowadzenia badań na własny koszt, badań w specjalistycznym laboratorium losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zamówienia, pod kątem spełnienia przez nie właściwych norm.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte Umową należą do jego przedmiotu działalności i zawodowo wykonuje takie roboty.

§5

ODBIORY

- Przedmiot odbiorów stanowić będą roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy.

- Strony ustalają następujące odbiory robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy:

- odbiory częściowe - polegające na sprawdzeniu jakości i ilości części robót,

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, po zakończeniu realizacji robót, stanowiących przedmiot Umowy zawiadomi                      Zamawiającego na piśmie o gotowości do ich odbioru.

Do zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Wykonawca załączy niżej wymienione dokumenty:

- dziennik budowy (wypełniony),

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz                      o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - dróg                    i sąsiednich nieruchomości,

- protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały, wbudowane urządzenia i elementy wyposażenia, wraz z ich zestawieniem,

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, obejmującą całość wykonanych robót -  w 4 egz.,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- projekt budowlany i wykonawczy,

- uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodny z faktycznym przebiegiem realizacji zadania.

3.1.	Terminy rozpoczęcia odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

- odbiór częściowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru,

- odbiór końcowy - w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru.

4. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia,

- odbiór częściowy - w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia,

- odbiór końcowy - w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia.

- Strony postanawiają:

- Z czynności odbioru każdorazowo spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru, jak też wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- W odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowym biorą udział kierownik budowy i inspektor nadzoru.

- W odbiorze końcowym - kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciele stron.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

- Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, obowiązany jest odkryć je na                własny koszt, celem umożliwienia ich odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanym w protokole odbioru.

- Poprawione roboty podlegają ponownemu odbiorowi.

- Żądania usunięcia wad lub usterek może być ponawiane.

6. Ponadto, Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- w przypadku stwierdzenia wad lub usterek istotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad lub usterek istotnych nie dających się usunąć, albo wad lub usterek istotnych, których Wykonawca nie zdołał usunąć w wyznaczonym czasie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny,

- w przypadku stwierdzenia wad lub usterek nieistotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad lub usterek nieistotnych nie dających się usunąć, albo wad lub usterek nieistotnych, których Wykonawca nie zdołał - usunąć w wyznaczonym czasie, Zamawiający uprawniony jest do żądania obniżenia ceny,

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiot robót niezdatnym do normalnego użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać usterki i wady, jednak w terminie nie późniejszym niż określony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piśmie skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu usterek                  i wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru.

9.  Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu usterek i wad w terminie              14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

10. Nie usunięcie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego, niezależnie od uprawnień określonych w w/w ust. 8, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt tych robót pokryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek i wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego                     wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§6

ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCÓW

1. (brak  podwykonawców)*

1.1 .Wykonawca wykona własnymi silami 100 % wartości przedmiotu umowy.*

1.2.Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.*

2. (Podwykonawcy)*

2.1. Zakres robót podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest w ofercie Wykonawcy, która  stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zapewnia, że w realizacji robót, o których mowa powyżej, uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania                     i zaniechania własne.

2.2. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość prac objętych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawców.

2.3. Rozliczenia z podwykonawcami z tytułu wykonywanych przez nich robót, objętych przedmiotem umowy obciążają Wykonawcę.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy                             z podwykonawcą wykazanym w ofercie. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującym wykonanie tych robót, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2.5. Umowa, o której mowa w ust. 2.4. musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.  	Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

1.1.Wynagrodzenie dla Wykonawcy ustala się na podstawie złożonej oferty (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy), według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy:

1.1.1	- netto: ……………..zł  (słownie: ………….	),

1.1.2	- brutto:……………..   zł (słownie: ………….	),

1.1.3.	- w tym podatek od towarów i usług (VAT … %) w kwocie… zł (słownie: ….	).

2. Ogółem wynagrodzenie nie może przekroczyć ceny, o której mowa w ust. 1.1.2.

Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy o którym mowa w ust. 1.1. uwzględniają i obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy - w tym koszty:

zakupu materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia, transportu, robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zagospodarowania terenu robót, urządzenia  zaplecza socjalno-magazynowego terenu budowy oraz jego utrzymania, poboru wody i energii elektrycznej, wykonania prób, badań, geodezyjnego wytyczenia i pomiaru powykonawczego, dokumentacji powykonawczej, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień a także zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonania robót, ewentualnych opłat za zajęcie pasa drogowego, jeśli zajdzie taka potrzebą likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy oraz wszelkie inne koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie określona kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie obmiaru wykonanych robót i cen jednostkowych (wg kosztorysu ofertowego), jednak do wartości nie wyższej niż ustalona w § 7 ust. 1.1.2.

- Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.1.2. wymaga uzgodnienia i akceptacji zamawiającego.

- Strony ustalają, że wysokość cen jednostkowych określonych w kosztorysach ofertowych jest niezmienna i uwzględnia wzrost cen (waloryzację) w czasie trwania umowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie sporządzony kosztorys powykonawczy,  sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w §5 umowy.

§8                                                                                                                                                           ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI

1. 	Rozliczenie należności Wykonawcy za wykonanie zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, będzie następowało - fakturami częściowymi, (nie częściej niż raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 9) - do wysokości 80 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.1.2. niniejszej umowy.

2. 	Pozostała część wynagrodzenia , wyliczonego wg założeń określonych w  § 7 ust. 1 i 4 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 umowy i dokonaniu odbioru końcowego – z zastrzeżeniem ust. 4.2.

3.  	Termin płatności należności o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się: do .... dni licząc od dnia doręczenia faktur VAT Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 4 .

4.1. Podstawą wystawienia faktury (VAT) częściowej za określone zadanie, będzie protokół ich odbioru                   i kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę, wg cen i stawek zawartych w ofercie oraz obmiaru faktycznie wykonanych robót zawartych w księdze obmiarów, sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych                w ust. 5 i 6..

4.2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie sporządzony Kosztorys powykonawczy  sprawdzony  przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w §7.4 umowy wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w ust. 5 i 6.

5. 	Integralnymi załącznikami do każdej faktury VAT winny być następujące dokumenty:

- protokół odbioru częściowego robót - podpisany bez zastrzeżeń,

- kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę, wg cen i stawek zawartych w ofercie

oraz obmiaru faktycznie wykonanych robót zawartych w księdze obmiarów, sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego w swojej ofercie.

- w przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców wykazanych w ofercie:*

- dokument potwierdzający, że Wykonawca dokonał zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy,

- oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał należne mu wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy                           o podwykonawstwo,

lub

4)	w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców wykazanych w ofercie:*

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których poinformował Zamawiającego w swojej ofercie;

- pisemne oświadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, że faktycznie nie wykonywał zakresu robót wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegających wykonaniu przez podwykonawcę oraz oświadczenie, że w związku z tym nie wnosi roszczeń                   o żadne wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa.

6.     Do końcowej faktury VAT, poza dokumentami określonymi w ust. 5 pkt 2-4 należy dołączyć:

6.1. Protokół odbioru końcowego (podpisany), zawierający oświadczenia Wykonawcy, o których mowa               w § 11 umowy.

6.2 Kosztorys powykonawczy na całość robót,  sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w §7.4 umowy.

- Należność Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, zapłacona będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w	nr	 .

- Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej ………………..

§9

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy do wysokości - 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (odpowiednio jak w § 7 ust. 1.1.2.) - na kwotę ……… zł      – słownie: ……………………………………………….………………………………………..;

2. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie w formie .............................. ……………………..........................................................................................  przed podpisaniem umowy.

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1  zostanie 	przeznaczone  	na:

3.1.         - 30 % wniesionego zabezpieczenia – jak gwarancja jakości - na zabezpieczenie roszczeń  z  tytułu   r ę k o j m i,

3.2          - 70 % wniesionego zabezpieczenia - jako  g w a r a n c j a  zgodnego z  umową 		wykonania  robót.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie zwolnione:

1) część wymieniona w ust. 3 pkt. 1 - w terminie 30 dni po upływie rękojmi,                                         	2)    część wymieniona w ust. 3 pkt. 2 - w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót.

5.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowań, gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich innych roszczeń Zamawiającego, mogących powstać na gruncie niniejszej umowy.

6.W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy (§2. ust. 3. i 4.), Wykonawca który wniósł zabezpieczenie niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy Zamawiającemu                      w terminie 14 dni przed upływem ważności wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, nie krótszy niż 3 miesiące. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej winno spełniać warunki określone w ust. 1 i 2, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia na kolejny okres w innej niż dotychczas postaci, składając w tym zakresie oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia, o którym mowa w w/w ust. 6, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego zabezpieczenia              z należności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, na zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w ust. 4  do czasu przedłożenia Zamawiającemu stosownego zabezpieczenia.

§10

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakości robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane roboty stanowiące przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniem ust. 2. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.

- W protokole odbioru końcowego Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach określonych w ust. 4 i 5, na okres 36 miesięcy, której termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2, stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usunięcia               ujawnionych wad lub usterek, przypadającym każdorazowo nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, przy czym Wykonawca przystąpi do usuwania wad                         i usterek każdorazowo nie później, niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek ujawnionych             w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad lub usterek, względnie nie usunięcia ujawnionych w wad lub usterek w odpowiednim terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy i pokrycia kosztów tych robót przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą VAT.

§11

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy                    - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  (§7 ust. 1.1.2.) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po terminie  określonym w § 2.2 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia  (§7 ust. 1.1.2.), z wyjątkiem przypadku wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)    za opóźnienie:

- w rozpoczęciu robót - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  (§7 ust. 1.1.2.) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 2.2. umowy,

- w zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia                 (§7 ust. 1.1.2.) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy,

- w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  (§7 ust. 1.1.2.) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po terminie określonym w protokole odbioru na usunięcie wad i usterek,

- w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  (§7 ust. 1.1.2.) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po dniu wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usunięcia ujawnionych wad lub usterek, przypadającym każdorazowo nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn   niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia  (§7 ust. 1.1.2.).

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z utratą lub ograniczeniem środków, z jakich inwestycja jest współfinansowana.

- Suma kar umownych określonych w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

W przypadku kilku podstaw do żądania kar umownych przez Zamawiającego, ustalone w umowie kary podlegają zsumowaniu i mogą być dochodzone łącznie.

- Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z należności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji jakości, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 umowy.

7.W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-6, strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

§12                                                                                                                                                         ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do                   rozpoczęcia robót,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje                      zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zamiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin,

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót,

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania, w terminie ....dni od upływu terminu płatności określonego w § 8 ust.            3 umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej                     odstąpienie, chyba że z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz przyjmie następujące obowiązki szczegółowe:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która                        spowodowała odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
przeprowadzi odbiór robót i za odebrane bez uwag roboty zapłaci należne wynagrodzenie.

§13

ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBÓT

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej - w tym w zakresie                    szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równorzędnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp..

2.Zmiany, o których mowa powyżej, dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli stron, sporządzanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych przepisami prawa.

§14

ZMIANY UMOWY

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający zakłada w uzasadnionych przypadkach, możliwość zmian postanowień niniejszej umowy:

- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu - powodzie i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;

- działanie siły wyższej;

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;

- okoliczności powodujące zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego lub płatności);

- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);

- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;

- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;

- czas, w którym trwają te zdarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie prac. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie strony ustalą nowe warunki współpracy. Ta ze stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą ze stron o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń, a gdy działanie siły wyższej ustaje, druga ze stron powinna zostać powiadomienia o tym bez zwłoki;

- niedopełnienie obowiązku powiadomienia powoduje utratę prawa powoływania się na okoliczności zaistnienia siły wyższej.

- udzielenia   zamówienia   dodatkowego   w   przypadku,   o   którym   mowa w § 15 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez obie strony umowy, w formie aneksu.

3. Zamawiający przewiduje, możliwość udzielenia zamówień dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.).

§ 15

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faxem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

- Zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przesłane faksem winny zostać niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez strony niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na adres zamieszkania, siedziby wskazany w umowie lub na podany wcześniej numer faksu, strony uznają za doręczone.

- Oświadczenia każdej ze stron umowy ważne są tylko wtedy, gdy dokonywane są w formie pisemnej.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Rejonowy siedziby Zamawiającego.

§17

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla                             Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki  do umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 1,

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy robót - załącznik nr 3.

PODPISY

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

* niepotrzebne skreślić